附表2

环保基础设施建设项目

| 序号 | 项目 类别 | 项目名称 | 主要工作内容 | 牵头单位 | 建设年限 | 投资估算 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 新建或扩建危险废物处理处置单位 | 东莞市工业固体废物综合处理处置基地 | 在麻涌海心沙规划建设东莞市工业固体废物综合处理处置基地，包含工业危险废物综合利用处置中心、废油脂废矿物油综合利用中心、废活性炭再生项目、东莞市环境事故应急处置中心等工程. | 市环保局 | 2016-2020年 | 400000 |
|  |  | 黄江镇危险废物焚烧处置项目 | 在黄江镇刁朗村簕竹岭建设危险废物焚烧处置项目，兼顾医疗废物处置。（规模：2.0万吨/年） | 市环保局 | 2016-2018年 | 20000 |
|  |  | 东莞市丰业固体废物处理有限公司危险废物综合处理处置项目 | 在虎门港立沙岛精细化工园区新建危险废物综合处理处置项目（规模：5.45万吨/年，其中资源化综合利用：3.45万吨/年、焚烧处置:2万吨/年） | 市环保局 | 2016-2017年 | 32000 |
|  |  | 东莞恒建环保科技有限公司扩建项目 | 在东莞恒建环保科技有限公司原址扩建（规模：8.05万吨/年） | 市环保局 | 2016-2017年 | 10177 |
|  |  | 飞灰安全填埋项目 | 在谢岗镇、常平镇新建飞灰安全填埋项目（规模10.2万吨/年） | 市城管局 市环保局 | 2016-2017年 | 10000 |
|  | 新建固体废物处理处置单位 | 建筑垃圾消纳场 | 完成至少2座建筑垃圾资源化处理消纳场建设 | 市城管局 | 2016年 | 1800 |
|  |  | 一般工业固废集中处理处置中心 | 新建或扩建一般工业固废处理处置中心 | 市经信局 市环保局 | 2016-2020年 | 3000 |
|  | 生活垃圾处理处置工程 | 生活垃圾无害化处理工程 | 麻涌垃圾处理厂一、二期项目（规模：1500吨/天） | 市城管局 | 2017年 | 74092 |
|  |  |  | 市区环保热电厂增加垃圾处理生产线（规模：1200吨/天） | 市城管局 | 2018年 | 61000 |
|  |  |  | 横沥环保热电厂一期技改再增容工程（规模：1500吨/天） | 市城管局 | 2017年 | 62064 |
|  |  |  | 厚街环保热电厂一期技改增容工程（规模：1000吨/天） | 市城管局 | 2018年 | 63000 |
|  |  | 餐厨垃圾处理厂 | 麻涌垃圾处理厂（餐厨垃圾）三期项目（300吨/日） | 市城管局 | 2017年 | 18000 |